**ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА №335/2 ПО УЛ. ЧЕХОВА В Г. ТАГАНРОГЕ НА 2017 ГОД.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование мероприятий | Место проведения работ | Ориентировочная стоимость с учетом материалов | Срок исполнения |
| 1 | Уборка мусора в подвале | 1-6 подъезды |  | 2 квартал |
| 2 | Замена ливневок  | 1 и 2 подъезды  |  | 2-3 квартал |
| 3 | Ремонт подъездов | 1 и 2 подъезды |  | 2-3 квартал |
| 4 | Замена канализационных выпусков | 2 и 4 подъезды |  | 3-4 квартал |
|  |  |  |  |  |

Примечание: объемы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов либо единиц работ, а также изменения порядка приоритетности.