**ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА № 339/6, ул. ЧЕХОВА г. ТАГАНРОГ НА 2017 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** |  **Наименование мероприятий** | **Место проведения** **работ** | **Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб.)** |  **Срок исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Уборка крыши и подвального помещения |  | 20 000 | 1квартал |
| 2 | Ремонт кровли кв. 24, 15, 79. |  | 45 000 | 2 квартал |
| 3 | Устранение мелких течей канализации в подвале |  | 15 000  | 2-3 квартал |
| 4 | Утепление наружных стен в квартирах 55, 57, 59,63,65, 35 |  | 105 000 | 2-3 квартал |
| 5 | Восстановление теплоизоляции ГВС и отопления в подвале, где она нарушена |  | 20 000 | 3 квартал |
| 6 | Асфальтирование отмостки и тротуара  |  | 280 000 | 3-4 квартал |

**ПРИМЕЧАНИЕ**: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности