**ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА №54 ПО УЛ. ГРЕЧЕСКАЯ В Г. ТАГАНРОГЕ НА 2017 ГОД.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование мероприятий | Место проведения работ | Ориентировочная стоимость с учетом материалов | Срок исполнения |
| 1 | Замена входных дверей на металлические с домофоном | 1 подъезд | 30 000 | 2 квартал |
| 2 | Замена входных дверей на металлические с домофоном | 2 подъезд | 30 000 | 3 квартал |
| 3 | Частичный ремонт кровли, оцинкованных парапетов, вент. каналов | дом | 60 000 | 3-4 квартал |
|  |  |  |  |  |

Примечание: объемы работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счете дома, изменения стоимости материалов либо единиц работ, а также изменения порядка приоритетности.