**ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА № 3/2 ПО УЛ. ПАРХОМЕНКО, г. ТАГАНРОГ НА 2017г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **Наименование мероприятий** | **Место проведения**  **работ** | **Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб.)** | **Срок исполнения** |
| 1. | Провести осмотр технического состояния парапетов крыши и при необходимости провести ремонт. | Крыша дома | 2000  + по факту | 1-2 квартал |
| 2. | Уборка подвала | Подвал | 15 000 | 2 квартал |
| 3. | Установка ограждающих бетонных блоков и шлагбаума | Придомовая территория | 12 000 | 2-3 квартал |
| 4. | Ремонт разрушенного участка асфальтового покрытия проезжей части дороги (напротив 1 и 2 подъездов, а также в торце дома возле 6 подъезда). | Придомовая территория | 30 000 | 3 квартал |
| 5 | Ремонт электропроводки в подвале | Подвал | 15 000 | 3 квартал |
| 6. | Произвести осмотр технического состояния вентиляционной системы и системы дымоудаления и провести ремонт (чистку). | Дом | 15 000 | 4 квартал |
| 7. | Ремонт разрушающегося козырька балкона кв. 55 (собственник Железнякова Т.Ф.) |  | 7 000 | 4 квартал |

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности.