**ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА № 15 ПО УЛ. ВИШНЕВАЯ, г. ТАГАНРОГ НА 2017г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **Наименование мероприятий** | **Место проведения** **работ** | **Ориентировочная стоимость работ с учётом материалов (руб.)** | **Срок исполнения** |
| 1. | Ремонт крыши над кв. 14 и 15 | 1 подъезд | 50 000 | 1 квартал |
| 2. | Установка ограждения узла учета тепловой энергии | подвал | 12 000 | 1 квартал |
| 3. | Ремонт подъезда | 3 подъезд | 100 000 | 2 квартал |
| 4. | Установка решеток после прочистки ливневых труб (3 шт.) | дом | 1800 | 2-3 квартал |
| 5. | Капитальный ремонт проводки подвального освещения | подвал | 20 000 | 3 квартал |
| 6. | Замена окон  | 2 подъезд | 30 000 | 3-4 квартал |
| 7. | Уборка мусора в подвале | подвал | 7000 | 4 квартал |

ПРИМЕЧАНИЕ: Объём работ и сроки их выполнения могут корректироваться в зависимости от наличия средств на лицевом счёте дома, изменения стоимости материалов, либо единицы работ, а также в случае порядка приоритетности.